KI.341-3/2009                                                                                       Gubin, 13.03.2009 r.

GMINA GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM

z siedzibą w Gubinie  ul. Piastowska  24,

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na robotę budowlaną

# „Budowa boiska wielofunkcyjnego

# przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie”

Zamawiający:

Gmina Gubin o statusie miejskim, 66-620 Gubin ul. Piastowska 24, woj. lubuskie, 
tel. 068 / 455-81-00, fax. 068 / 455-81-02, e-mail: um@gubin.pl, www.gubin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, pok.8 lub na stronie internetowej www.bip.gubin.pl .

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie”.

Zakres zamówienia obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego:

- wymiary 22 x 44 m,

- nawierzchnia dwuwarstwowa tartanowa typu CONIPUR SP o grubości 13 mm      (11 + 2 mm),

- obramowanie boiska z obrzeży betonowych 8 x 30 cm,

- opaska z kostki o szerokości 1 m,

- ogrodzenie o wysokości 4 m  i długości 136 m z furtkami wejściowymi i bramą,

- bramki stalowe o wymiarach 3 x 2 m oraz stojaki do kosza jednopodporowe wraz z tablicą z obręczą o głębokości 1,6 m,

- chodnik do boiska z kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm,

- drenaż pod boiskiem oraz kolektory

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45212220-4  Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

Miejsce wykonywania robót – miasto Gubin, ulica Świerczewskiego.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin rozpoczęcia – nie wcześniej niż 1 lipca 2009 r.

Termin wykonania – do 18 września 2009 roku

Wadium nie jest wymagane.

Termin związania ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w terminie do dnia                             6 kwietnia 2009 roku do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gubinie, pokój nr 1.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 16 w dniu                          6 kwietnia 2009 roku o godz. 12.30.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki określone w  art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wszystkie warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia, m.in. :

1) wykonali w ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie prowadzenia tej działalności, min. 1 zadania z zakresu wykonania boisk z nawierzchni tartanowej o wartości zadania min. 200.000 zł.,

2) do wykonania przedmiotu zamówienia zatrudnią kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi upoważniającymi do kierowania robotami ogólnobudowlanymi, wpisanego do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającego min. 5-letni staż pracy w zawodzie

3) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej       200.000 zł,

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą:   spełnia / nie spełnia.

Kryteria oceny ofert:

- najniższa cena

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 13 marca 2009 r.