Początek formularza

|  |
| --- |
| **Roboty budowlane dodatkowe przy zadaniu pn. Renowacja wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki**OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY****I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Gubin o statusie miejskim, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin, woj. lubuskie, tel. 068 4558100, 4558128, 4558145, faks 068 4558102 , strona internetowa www.gubin.pl**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Roboty budowlane dodatkowe przy zadaniu pn. Renowacja wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki.**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.**II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Roboty budowlane dodatkowe przy zadaniu pn. Renowacja wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki obejmujące: - podmurowanie ścian konstrukcyjnych, - betonowanie ścian pod płyty stropowe, - deskowanie ścian konstrukcyjnych pod płytami stropowymi, - roboty związane z klatkami schodowymi okrągłymi ceglanymi, - roboty związane z posadzkami, - roboty związane z elewacją wschodnią.**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.45.30.00-7.**II.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT):* jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.**SEKCJA III: PROCEDURA****Tryb udzielenia zamówienia:** Zamówienie z wolnej ręki **1. Podstawa prawna** Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  **2. Uzasadnienie wyboru trybu** Roboty dodatkowe, nie objęte zamówieniem podstawowym zostaną zlecone (po negocjacjach) dotychczasowemu wykonawcy - Przedsiebiorstwu Inżynieryjno - Budowlanemu MILBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Wartość zamówienia podstawowego wynosi 1.973.087,95 zł brutto, natomiast wartość robót oszacowana przez wykonawcę i zatwierdzona przez inspektora nadzoru wynosi 52.793,16 zł brutto, co stanowi ok. 2,7% robót podstawowych. Wykonanie przedmiotowych robót jest niezbędne do zakończenia robót podstawowych. Ponadto robót tych nie można było przewidzieć na etapie projektowanie z uwagi na charakter budynku (zabytek) i brak możliwości uzyskania dostępu do wszystkich miejsc budynku.**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIAPrzedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane MILBUD Sp. z o.o., ul. Batorego 69A, 65-735 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.  ***Burmistrz Miasta*** ***Bartłomiej Bartczak*** |
|  |

Dół formularza