Umowa ( projekt) nr ………./bud/2012

z dnia …………..………. 2012 roku

ZAMAWIAJĄCY - Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Gubinie przy                   ul. Kresowej 48, reprezentowana przez:

Dyrektora Szkoły – Roberta Siegel

i

WYKONAWCA – …………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………...…………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………...…...

zawarli umowę o następującej treści:

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego w dniu …..……… 2012 roku przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie z przekazaną przy tej umowie dokumentacją, robotę budowlaną pn. „Malowanie korytarzy oraz przebudowa szatni sportowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gubinie przy                 ul. Kresowej 48” w całości z materiałów własnych Wykonawcy, zwaną dalej przedmiotem umowy.

- Szczegółowy zakres robót został określony w:

- specyfikacji technicznej – stanowiącej zał. 1 do umowy,

- projekcie technicznym – stanowiącym zał. 2 do umowy.

§ 2

- Za wykonanie zamówienia określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............................... zł brutto ( słownie: ............................... złotych brutto).

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty i składniki, związane z należytym wykonaniem zadania pn. „Malowanie korytarzy oraz przebudowa szatni sportowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gubinie przy                 ul. Kresowej 48”.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę, podwykonawcom określonego zakresu robót, pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą, Zamawiający w terminie 14 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu  lub zastrzeżeń i że Wykonawca przeleje na podwykonawców w drodze cesji wierzytelność z niniejszej umowy w zakresie wyznaczonym wysokością wynagrodzenia podwykonawców. Zawarta pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami umowa przelewu uprawniać będzie Zamawiającego do bezpośredniego świadczenia na rzecz podwykonawców należności z tytułu przysługującego im wynagrodzenia za wykonane roboty, skutkując jednocześnie zwolnieniem Zamawiającego z zobowiązania względem Wykonawcy w zakresie spełnionego świadczenia.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową od dnia 30.06.2012 r. do dnia 31.08.2012 r.

- Koordynatorem Zamawiającego na budowie jest Robert Siegel – Dyrektor Szkoły, z którym należy uzgadniać wszystkie sprawy związane z umową.

- Inspektorem nadzoru jest …………………………………………………

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji inwestycji zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną, zaleceniami inspektora nadzoru, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką inżynierską.

- Wykonawca zobowiązuje się, że do realizacji zadania zastosuje materiały spełniające wymogi ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 16 kwietnia 2004 roku Nr 92, poz. 881 ze zm).

§ 5

Wykonawca:

- zabezpieczy budowę przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami, przejmując skutki finansowe z tego tytułu,

- zabezpieczy  pod względem bhp wszystkie miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów - zgodnie z przepisami,

- dokona urządzenia placu budowy,

- przed przystąpieniem do realizacji zadania przedłoży Zamawiającemu harmonogram robót w celu jego uzgodnienia,

- dostarczy Zamawiającemu certyfikaty (atesty, świadectwa badań) zastosowanych materiałów, urządzeń.

§ 6

- Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury, wystawionej za wykonane, potwierdzone przez inspektora nadzoru i odebrane, na podstawie protokołu odbioru końcowego, roboty.

- Zapłata za fakturę nastąpi w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Płatność, o której mowa w ust. 1, dokonana będzie na konto bankowe Wykonawcy (Lidera) w Banku ……………………… nr  konta …………………………………………….

§ 7

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego. Do zgłoszenia należy dołączyć komplet dokumentacji powykonawczej. Brak kompletu w/w dokumentacji skutkuje nie uznaniem zgłoszenia.

- Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy. Rozpoczęcie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

- Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym.

- Protokół odbioru zostanie sporządzony przez Strony w dniu odbioru.

- Wykonawca wystawi fakturę końcową na podstawie odbioru końcowego przedmiotu umowy, płatną w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego  przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -  żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo  domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z zastrzeżeniem, iż w przypadku nieobecności Wykonawcy protokół sporządza jednostronnie Zamawiający. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi  za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, a dla użytych materiałów i urządzeń od daty ich przekazania do eksploatacji.

- Jeżeli Zamawiający przed odbiorem przejął przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, rozpoczyna się w dniu przejęcia przedmiotu do eksploatacji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

- Wykonawca przedłoży przy zawarciu niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania w formie ………....………………. w wysokości 7% wartości robót, o której mowa w § 2 pkt. 1, którego realizacja oraz zwrot  zostanie dokonany w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm. (70% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 30 % wysokości zabezpieczenia nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady) i dostarczeniu Zamawiającemu żądania zwrotu zabezpieczenia.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Prawie zamówień publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wartość wyrządzonej szkody nie zostanie pokryta karą umowną.

§ 10

- W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 3 ust. 1 zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.

- W razie opóźnienia w zapłacie należności Wykonawcy przysługiwać będą  odsetki za zwłokę.

§ 11

- Postanowienia niniejszej umowy mogą ulec zmianie z następujących przyczyn w zakresie:

- terminu wykonania - Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:

- konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

- wstrzymania prac, objętych umową, przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- konieczności uzyskania danych, zgód, bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów.

Termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie przedłużeniu o czas trwania przeszkody.

- osób sprawujących nadzór: Inspektora nadzoru bądź kierownika budowy lub robót – w przypadku nienależytego wykonania swoich obowiązków, jego rezygnacji bądź zatrudnienia innego inspektora lub kierownika,

- terminu przekazania placu budowy,

- terminu odbioru końcowego – w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub w przypadku warunków, które nakładają instytucje dofinansowujące inwestycję.

- zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy.

Zmiana umowy następuje na wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu na piśmie i zawiera propozycje zmian oraz ich uzasadnienie

§ 12

- W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej (aneksem) pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA

.......................................................                                     .......................................................