Nasz znak: KI.341- 11.2 /2006                                                              Gubin 2006.10.05.

Dotyczy: wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia robotę    
                  budowlaną – zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Gubinie 
                  – etap I

Wyjaśnienia dotyczące następujących pytań:

Pytanie nr 1

„ 1. Przewidziany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia to  10.12.2006r., czy jeśli warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonanie całości przedmiotu zamówienia w tym terminie, np. niskie temperatury lub opady atmosferyczne nie pozwolą na instalację nawierzchni syntetycznej zgodnie ze sztuką i technologią jej wykonania wymaganą przez producenta i aprobaty techniczne, to termin realizacji ulegnie niezbędnemu przesunięciu do czasu gdy warunki pogodowe poprawią się, tj. wydłużony o okres niezbędny do zakończenia prac związanych z realizacją zamówienia?”

Odpowiedź:

W przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie nawierzchni syntetycznej zgodnie z technologią i obowiązującymi przepisami możliwe będzie przesunięcie terminu wykonania robót po przedłożeniu przez Wykonawcę, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, dokumentów potwierdzających występowanie nieodpowiedniej temperatury oraz występowanie opadów atmosferycznych w czasie trwania umowy.

Pytanie nr 2

„ Zamawiający w punkcie 9.1.B.3 podpunkty a-h  (str. 7) SIWZ stawia warunek, aby załączone do oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót zbliżonych do przedmiotu zamówienia, zawierały wszystkie z wymienionego szeregu elementów składowych (8 składowych). W związku z tym, że Wykonawcy nie mają wpływu na treść otrzymywanych od inwestorów listów referencyjnych, podobnie jak na treść (w tym szczegółowość) protokołów odbioru zwracamy się z prośbą o wykreślenie tych podpunktów z treści SIWZ.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie może wykreślić podpunktów a-h w punkcie 9.1.B.3. ponieważ dane te są niezbędne do stwierdzenia, czy Wykonawca spełnia warunek wykonania w ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie prowadzenia tej działalności, min. 3 zadania o charakterze podobnym, w tym: 2 zadania z zakresu wykonania płaszczyznowych robót ziemnych oraz podbudowy z tłucznia o wartości zadania min. 60.000 zł. każde i 1 zadania z zakresu wykonania nawierzchni z kostki brukowej o wartości zadania min. 15.000 zł.

Lech Kiertyczak