Umowa  nr /bud/2011

z dnia …..2011 roku

(PROJEKT)

zawarta w dniu .............................2011 roku w Gubinie pomiędzy:

Gminą Gubin o statusie miejskim z siedzibą w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24, 
NIP 926-00-08-606, reprezentowaną przez:

Burmistrza                                                – Bartłomieja Bartczaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Błędowskiej

zwanym dalej w tekście ”ZAMAWIAJĄCYM”

i

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej w tekście ”WYKONAWCĄ”

zawarli umowę o następującej treści:

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie z przekazaną przy tej umowie dokumentacją przebudowę dróg lokalnych ulic: II Armii Wojska Polskiego, Budziszyńskiej, łącznika Alei Łużyckiej w Gubinie w całości z materiałów własnych Wykonawcy, zwaną dalej przedmiotem umowy.

- Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlano - wykonawczy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć wysokości ……..…. zł brutto

(słownie brutto: ……………………………...………...………………………...).

- Wynagrodzenie, określone w pkt 1, obejmuje wszystkie koszty i składniki, związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, określonym w § 1 niniejszej umowy, zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, projekcie budowlano – wykonawczym oraz pozwoleniu na budowę.

- Rozliczenie końcowe nastąpi kosztorysem powykonawczym, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Kosztorysy ofertowe zostały opracowane przy uwzględnieniu niżej wymienionej bazy kosztowo-cenowej, która nie zostanie zmieniona do końca budowy.

- kosztorysowa stawka robocizny ( R )                                        ……… zł/rg

- wskaźnik narzutu kosztów pośrednich (Ko)                              ……… %/R+S/

- wskaźnik narzutu zysku ( Z )                                                      ……… %/R+S+Ko/

- wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (Kz mat)           ……….%/M/

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania określonego zakresu robót podwykonawcy pod warunkiem, że:

        - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót przez podwykonawcę,

        - Zamawiający w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń,

        - Wykonawca przeleje na podwykonawcę w drodze cesji, wierzytelność z niniejszej  umowy w zakresie wyznaczonym wysokością wynagrodzenia podwykonawcy.

- Zawarta pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą umowa uprawniać będzie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy bezpośrednio na jego konto bankowe, co skutkować będzie automatycznie zwolnieniem Zamawiającego z obowiązku zapłaty w tej części wynagrodzenia dla Wykonawcy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie do dnia 7 października 2011 roku.

- Opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu  określonego w § 5 pkt. 1 umowy może spowodować - na wniosek Wykonawcy - przesunięcie terminu zakończenia przedmiotu umowy o taką samą ilość dni.

- Koordynatorem Zamawiającego na budowie jest Pan Krzysztof Olifirowicz – Kalinowicz, Naczelnik Wydziału Komunalnego i Inwestycji, z którym należy uzgadniać wszystkie sprawy związane z umową i jej wykonaniem.

- Inspektorem nadzoru jest …………………………………………………

- Kierownikiem budowy jest ……………………………………………….

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji inwestycji zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną i budowlaną, pozwoleniem na budowę, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką  inżynierską.

- Wykonawca zobowiązuje się, że do realizacji zadania zastosuje materiały spełniające wymogi ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 16 kwietnia 2004 roku Nr 92, poz. 881).

§ 5

Obowiązki  stron:

- Zamawiający w terminie trzech dni od daty zawarcia umowy przekaże Wykonawcy plac  budowy wraz z dziennikami budowy .

- Wykonawca:

- wyznaczy do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy,

- zabezpieczy budowę przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami, przejmując   skutki finansowe z tego tytułu,

- zabezpieczy pod względem bhp wszystkie wykopy i miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów - zgodnie z przepisami,

- dokona urządzenia placu budowy,

- przed przystąpieniem do realizacji zadania przedłoży Zamawiającemu harmonogram robót w celu jego uzgodnienia,

- dostarczy Zamawiającemu certyfikaty (atesty, świadectwa badań) zastosowanych  materiałów, urządzeń.

§ 6

- Zapłata należności Wykonawcy będzie następowała w drodze faktur częściowych,   wystawionych za wykonane, potwierdzone przez inspektora nadzoru i odebrane, na podstawie protokołu odbioru, roboty. Zapłata za faktury nastąpi w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego  w § 2 pkt. 1 umowy.

2. Płatności, o których mowa w ust. 1, dokonywane będą na konto bankowe Wykonawcy 
     w Banku ……………………… nr  konta ……………………………………………

3. Płatności, o których mowa w § 2  ust. 6, dokonywane będą na konto bankowe Podwykonawcy w Banku ……………… nr  konta …………………………………………

§ 7

- Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbiorów częściowych i końcowego robót stanowiących przedmiot umowy. Rozpoczęcie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w tym: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbiorów częściowych następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu  odbioru:

- kosztorys powykonawczy,

- certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu  odbioru:

- dzienniki budowy,

- certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia,

- dokumentację powykonawczą,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót.

- Protokoły odbioru sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu odbioru.

- Wykonawca wystawi fakturę końcową na podstawie odbioru końcowego przedmiotu umowy, płatną w  terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające  wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel  określony w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonania czynności odbioru oraz za wady powstałe po  odbiorze z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z zastrzeżeniem, iż w przypadku nieobecności Wykonawcy protokół sporządza jednostronnie Zamawiający. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy  termin na usunięcie wad.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. Do sporządzenia protokołu odpowiednie zastosowanie ma § 8 pkt. 5.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, a dla użytych materiałów i urządzeń okres  gwarancji wygasa po upływie  36 miesięcy, licząc  od daty ich przekazania do eksploatacji.

- Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi, rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru przedmiotu umowy. Jeżeli Zamawiający przed odbiorem przejął przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, rozpoczyna się w dniu  przejęcia przedmiotu do eksploatacji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

- Wykonawca przedłoży przy zawarciu niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania w formie ………....………………. w wysokości 7% wartości robót, o której mowa w § 2 pkt. 1, którego realizacja oraz zwrot  zostanie dokonany w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 (70% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 30 % wysokości zabezpieczenia w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości). Wykonawca o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wystąpi do Zamawiającego na piśmie.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy.

- W razie opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 3    pkt. 1 i § 8 pkt. 5, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wartość wyrządzonej szkody nie zostanie pokryta karą umowną.

§ 10

- Postanowienia niniejszej umowy mogą ulec zmianie z następujących przyczyn w zakresie:

- robót – w przypadku zaistnienia okoliczności, które doprowadzą do konieczności wykonania robót dodatkowych bądź uzupełniających;

- wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku robót dodatkowych bądź uzupełniających, albo nienależytego wykonania zadania;

- terminu - Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:

- konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

- wstrzymania prac, objętych umową, przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód, bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów.

Termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie przedłużeniu o czas trwania przeszkody.

- osób sprawujących nadzór: Inspektor nadzoru bądź kierownik budowy – w przypadku nienależytego wykonania swoich obowiązków bądź jego rezygnacji;

- terminu odbioru częściowego lub końcowego – w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

§ 11

- W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą  rozstrzygane przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

- Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej (aneksem) pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego.

- Załącznikiem do umowy są: projekt budowlano – wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, pozwolenie na budowę.

ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA

.......................................................                                        .......................................................