Roboty budowlane dodatkowe przy zadaniu pn. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Poleska w Gubinie - etap II
Numer ogłoszenia: 32035 - 2012; data zamieszczenia: 08.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gubin o statusie miejskim, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin, woj. lubuskie, tel. 068 4558100, 4558128, 4558145, faks 068 4558102 , strona internetowa www.gubin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane dodatkowe przy zadaniu pn. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Poleska w Gubinie - etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dodatkowe przy zadaniu pn. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Poleska w Gubinie - etap II. W/w roboty obejmują: - wymianę gruntu, - wykonanie dodatkowych łączeń rur pomiędzy studnią a rurociągiem, - wykonanie przyłączy wodociagowych, - wykonanie dodatkowych wzmocnień kinet studni, - roboty związane z odkryciem niezinwentaryzowanego kabla oraz uziomu, - prace przy budowie wodociągu, m.in. próba szczelności, płukanie, dezynfekcja i obetonowanie skrzynek zaworów i hydrantów, - stabilizację gruntu cementem, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5, 45.23.32.20-7, 45.23.31.40-2, 45.11.20.00-5.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

- 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Roboty dodatkowe zostaną udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp. Ponadto roboty dodatkowe, nie objęte zamówieniem podstawowym zostaną zlecone (po negocjacjach) dotychczasowemu wykonawcy - KONSORCJUM: Lider - Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane KABET R. Kaczmarek z siedzibą w Zielonej Górze i Partner - Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Wartość zamówienia podstawowego wynosi 3.016.582,66 zł brutto, natomiast wartość robót dodatkowych, sprawdzonych przez inspektorów branżowych wynosi 1.027.378,02 zł brutto, co stanowi ok. 34,06 % wartości robót podstawowych. Wykonanie przedmiotowych robót jest niezbędne do zakończenia robót podstawowych. Ponadto robót tych nie można było przewidzieć na etapie projektowanie z uwagi na fakt, iż konieczność ich wykonania zaszła dopiero po rozpoczęciu robót podstawowych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

- KONSORCJUM: Lider - Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane KABET R. Kaczmarek, ul. Nowa 2, 65-339 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

- Partner - Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o, ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie, kraj/woj. lubuskie.

Burmistrz Miasta

Bartłomiej Bartczak