Gubin: Roboty dodatkowe przy zadaniu pn. „Przebudowa dróg lokalnych ulic: II Armii Wojska Polskiego, Budziszyńskiej, łącznika Alei Łużyckiej w Gubinie”

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gubin o statusie miejskim, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin, woj. lubuskie, tel. 068 4558100, 4558128, 4558145, faks 068 4558102, strona internetowa www.gubin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe przy zadaniu pn. „Przebudowa dróg lokalnych ulic: II Armii Wojska Polskiego, Budziszyńskiej, łącznika Alei Łużyckiej w Gubinie”

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

- Humusowanie terenu z obsianiem trawą w ilości 1060,00m²

- Przełożenie kostki kamiennej 10x10cm na zjeździe na powierzchni 70,60m²

- Ustawienie ścieku przykrawężnikowego z prefabrykatów betonowych ściekowych typu L o wym. 50x28x10/8,5cm – obmiar 52 m2, na ławie betonowej – obmiar 11,91 m2

- Montaż 4 sztuk muf odgałęźnych na linii elektryczne, wykonanie 4 przewiertów mechanicznych

- Wykonanie nawierzchni o powierzchni 227 m2 z kostki betonowej sześciokątnej (trylinka)

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- 77.31.50.00-1

- 45.23.32.23-8

- 45.23.24.52-5

- 45.31.43.00-4

- 45.23.32.23-8

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Roboty dodatkowe zostaną zlecone Wykonawcy robót podstawowych – Konsorcjum firm

Lider

Zakład Ogólnobudowlany Żary Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 5, 68-200 Żary

Partner

Zakład Ogólnobudowlany „HYDROBIEL” Stefan Bielawski, ul. Zwycięzców 5, 68-200 Żary

Robót tych nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania dokumentacji do przetargu, roboty nie przekraczają łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość umowy podstawowej – 1.104.449,62 zł brutto, roboty dodatkowe wg kosztorysów ofertowych Wykonawcy – 45.392,96 zł brutto, co stanowi ok. 4,11% ). Roboty dodatkowe nie zostały objęte zamówieniem podstawowym. Roboty te są niezbędne do prawidłowego wykonania zakresu umowy podstawowej, ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Konsorcjum firm

Lider

Zakład Ogólnobudowlany Żary Sp. z o.o.

ul. Zwycięzców 5

68-200 Żary

Partner

Zakład Ogólnobudowlany

„HYDROBIEL” Stefan Bielawski

ul. Zwycięzców 5

68-200 Żary

Burmistrz Miasta

Bartłomiej Bartczak